ДОГОВОР ПОДРЯДА № __

на выполнене проектных работ

Санкт-Петербург							       «___»________2008г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________., действующего на основании ___________, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________________, действующего на _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика,  выполнить работы (далее – работы) по _____________________________________  (далее - объект), а Заказчик обязуется принять их  результат и  оплатить выполненные по настоящему договору работ.

1.2.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору), иными исходными данными, необходимыми для составления проектной документации и сметой,  определяющей объем, содержание работ, а также  требованиями, установленными нормативно-правовыми  актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Начало выполнения работ по разработке проекта – « __ » ______

2.2.	Конечный срок выполнения работ по настоящему договору –  ________.

2.3.	Сроки выполнения отдельных ответственных этапов работ по настоящему договору определяются сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2).

2.4. Стороны вправе изменить Календарный план выполнения работ, а также конечный срок работ по настоящему договору  в  следующих случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам.

Изменение Календарного плана выполнения работ и конечного срока работ оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.5. В согласованных сторонами сроках выполнения работ не учтен сверхнормативный  период прохождения проектной документации согласований и экспертиз. Срок выполнения работ и/или этапа продлевается соразмерно сверхнормативному периоду проведения согласования компетентными органами и службами.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

  - Цена настоящего договора определяется Расчетом стоимости работ по договору (Приложение № 3) и составляет __________, в том числе НДС 18% - _______ рублей.

Указанная в абзаце первом настоящего пункта стоимость работ  является твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных действующим законодательством,  путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

Заказчик  перечисляет Подрядчику аванс в размере 70% от суммы договора  в течении 3-х дней с момента подписания настоящего договора.

3.2.	 Окончательный расчет в размере 30% от суммы договора  за выполненные работы производится Заказчиком при положительном  заключении и получении всех согласований  и экспертиз проектной документации, необходимых для начала строительства после подписания сторонами Акта окончательной приемки в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего договора.

3.4.	Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на проектирование, иных исходных данных или с иными недостатками, а также не удовлетворяющие требованиям, установленным абзацем вторым пункта 3.2. настоящего договора,  не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2.	По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

    - Обеспечить доступ Подрядчику  на территорию проектируемого объекта в рабочее время.

    - Утверждать, с указанием даты утверждения, необходимые промежуточные решения и изменения, предоставляемые Подрядчиком в виде чертежей и (или) пояснительных записок.

4.1.5. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической и проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.6. Оплачивать услуги сторонних организаций по согласованию Проекта и иной подлежащей согласованию документации  по  предъявлении Подрядчиком соответствующих счетов.

4.1.7. Выдать  Подрядчику  по   его   требованию   доверенность в случаях. Когда это необходимо,   на     совершение действий, предусмотренных настоящим договором.

4.1.8.  Передать Подрядчику документацию и сведения, необходимые для проекта.

4.1.9.  Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ и применимым законодательством.

4.2.	Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, Заданием на проектирование и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.2.2. Приступить к исполнению обязательств и завершить работу в сроки, установленные настоящим договором.

4.2.3. Выполнить предусмотренную договором  работы лично.

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности результата выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, органами местного самоуправления.

4.2.6.	 Передать Заказчику готовую проектную документацию и/или результаты иных выполненных по настоящему договору работ в порядке, предусмотренному разделом 5 настоящего договора.

4.2.7.	 Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению строительных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.

4.2.8. Не передавать проектную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных настоящим договором работ не более,  чем на 5 % такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах или прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении его цены пропорционально изменению объема предусмотренных договором работ.

4.3.2. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

4.3.3. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. требовать оплаты по настоящему договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. До прохождения разработанной проектной документации  иных согласований с уполномоченными организациями Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать подготовленную проектную документацию с Заказчиком.

Подготовленная проектная документация  передается Подрядчиком Заказчику по накладной, которая оформляется в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней предварительно согласовать подготовленную проектную документацию, либо представить Подрядчику письменные мотивированные возражения  с указанием недостатков, которые Подрядчику надлежит устранить.

5.2. Окончательная приемка результата работ производится после получения всех согласований и экспертиз проектной документации, необходимых для начала строительства.

5.3. Окончательная приемка осуществляется в следующем порядке:

- Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектной документации, в том числе расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах и энергоносителях,  технологический регламент обращения со строительными отходами в количестве 5 (пяти) экземпляров и  электронную версию на магнитном носителе;

- фактическая передача результата работ оформляется сторонами накладной в двух экземплярах и актом сдачи-приемки проектной продукции (форма №П 1) в 3-х экземплярах;

- Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации, её соответствие Заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта сдачи-приемки проектной продукции Подрядчику;

- в случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия её Заданию на проектирование,  иным исходным данным либо иных явных недостатков, Подрядчик вправе при подписании акта сдачи-приемки проектной продукции оговорить в нем обнаруженные недостатки или отказаться от подписания акта до момента их устранения.

5.4.	Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.5. В случае рассмотрения акта в более длительный срок, работы считаются выполненными в день передачи акта с готовой проектной документацией на рассмотрение.

Если по истечении срока, указанного настоящим пунктом подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Подрядчику, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

6. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

6.1.	В случае нарушения сроков выполнения работ не по вине Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от  стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

6.2.	В случае ненадлежащей разработки проектной документации, включая недостатки, обнаруженные при приемки, либо при последующем использовании проектной документации, в т.ч. в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1 % от установленной настоящим договором цены..

6.3.	В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от действительной стоимости подлежащих исправлению работ за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств.

6.5. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

7. Срок  договора.

7.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2008 года.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесудебном)  порядке и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих  нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора,  которые стороны признают существенными:

- однократного нарушения Подрядчиков более, чем на 30 календарных дней  сроков  выполнения этапа  работ на объекте по причинам, независящим от Заказчика

- если задержка Подрядчиком конечного срока выполнения работ,  составляет более 50 дней;

- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены Договора или изменении объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным Договором;

При этом договор считается расторгнутым на десятый день  с момента получения Подрядчиком нарочным  письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора. А при отправке уведомления заказным письмом – на пятнадцатый день после отправки.

8. Прочие условия

8.1.	Подрядчик передает Заказчику права на проектную документацию в момент подписания сторонами акта сдачи-приемки проектной продукции (форма №П 1).

8.2.	Результаты интеллектуальной деятельности Подрядчика, содержащиеся в разработанной в соответствии с настоящим договором  проектной документации, после оплаты работ являются интеллектуальной собственностью Заказчика.

8.3. Споры, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения спор может быть передан заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.5. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.6. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий договор составлен в двух  подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляра – для Заказчика, 1 экземпляр – для Подрядчика.

8.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Задание на проектирование – Приложение № 1;

Календарный план выполнения работ – Приложение № 2;

Расчет стоимости работ по договору -  Приложение № 3.

9. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | подрядчик |
| --- | --- |